KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM

1. Giới thiệu

a. Mô tả kiểm thử:

Kiểm thử phần mềm cho ứng dụng Microsoft Excel nhằm đảm bảo các tính năng cốt lõi về bảng tính, tính toán công thức và quản lý dữ liệu hoạt động chính xác, ổn định và đáp ứng nhu cầu xử lý con số của người dùng.

b. Lịch trình dự kiến: 3 tuần.

2. Yêu cầu tài nguyên

a. Phần cứng:

- Máy tính cấu hình tối thiểu: CPU Dual-core 1.6 GHz hoặc nhanh hơn, RAM 4GB.

- Dung lượng ổ cứng trống tối thiểu 4GB để cài đặt bộ Office.

b. Phần mềm:

- Ứng dụng Microsoft Excel (Phiên bản Office 2021 hoặc Microsoft 365).

- Hệ điều hành Windows: 10, 11.

c. Nhân sự:

- Kỹ sư QA (Quality Assurance) có kinh nghiệm kiểm thử ứng dụng văn phòng.

d. Đào tạo:

- Đào tạo về quy trình kiểm thử thủ công.

- Hiểu biết về các hàm tính toán cơ bản và cấu trúc Workbook/Worksheet trong Excel.

3. Các tính năng sẽ được kiểm thử / Phương pháp kiểm thử

a. Các tính năng mới cần kiểm thử:

- Workbook & Sheet: Kiểm tra khả năng tạo mới (New Workbook), thêm/xóa/đổi tên các Worksheet (Sheet1, Sheet2...).

- Data Entry: Kiểm tra việc nhập các loại dữ liệu khác nhau (Số, Văn bản, Ngày tháng) vào ô (Cell).

- Save/Save As: Kiểm tra lưu tệp với định dạng tiêu chuẩn .xlsx và các định dạng khác như .csv, .pdf.

- Formula: Kiểm tra các hàm tính toán cơ bản như SUM, AVERAGE, MIN, MAX.

- Sort & Filter: Kiểm tra khả năng sắp xếp dữ liệu (A-Z, Z-A) và lọc dữ liệu (Filter) theo điều kiện.

- AutoFill: Kiểm tra tính năng kéo điền dữ liệu tự động theo chuỗi (Series).

- Formatting: Kiểm tra định dạng ô (In đậm, màu nền, căn lề) và định dạng số (Currency, Percentage).

- Find & Replace: Kiểm tra khả năng tìm kiếm và thay thế dữ liệu trong toàn bộ bảng tính.

b. Kiểm thử hồi quy:

- Kiểm tra lại khả năng mở các tệp Excel cũ (.xls) để đảm bảo tính tương thích ngược và không làm hỏng định dạng dữ liệu cũ.

4. Các tính năng không được kiểm thử

- VBA & Macros: Các mã lệnh lập trình tự động (Nằm ngoài phạm vi kiểm thử cơ bản).

- Pivot Tables: Các báo cáo tổng hợp dữ liệu nâng cao.

- Add-ins: Các tiện ích bổ sung từ bên thứ ba.

- Data Analysis Tools: Các công cụ phân tích dữ liệu chuyên sâu (Solver, Analysis ToolPak).

5. Các đầu ra của kiểm thử

a. Tóm tắt kiểm thử:

- Báo cáo tổng quan về tỷ lệ đạt/thất bại của các tính năng, liệt kê các rủi ro còn tồn đọng.

b. Báo cáo lỗi (Bug Report):

- Danh sách chi tiết các lỗi: ID lỗi, tiêu đề, bước tái tạo, hình ảnh minh họa, mức độ nghiêm trọng (Critical, High, Medium, Low).

6. Các phụ thuộc

a. Phần cứng:

- Máy tính phải hoạt động ổn định, không xảy ra lỗi tràn RAM khi xử lý bảng dữ liệu lớn.

b. Phần mềm:

- Phải có bản quyền hoặc bản dùng thử hợp lệ của Microsoft Office để không bị hạn chế tính năng.

c. Nhân sự:

- Đảm bảo kỹ sư nắm rõ logic của các hàm tính toán để xác minh kết quả đúng/sai.

7. Tiêu chí vào/ra

a. Tiêu chí vào:

- Bộ cài đặt Excel đã sẵn sàng và được kích hoạt.

- Tài liệu yêu cầu về các hàm tính toán đã được phê duyệt.

- Kịch bản kiểm thử (Test Cases) cho các tính năng trên đã được soạn thảo xong.

b. Tiêu chí ra:

- 100% các tính năng trong mục 3.a đã được kiểm thử.

- Không còn lỗi mức độ Critical (Nghiêm trọng) hoặc High (Cao) chưa được xử lý.

- Kết quả tính toán của các hàm phải chính xác tuyệt đối (100%).